| Tarea | Descripción | Área | Estado | Responsable | Dependencias | Notas / Instrucciones | Output esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes UI básicos | Crear botones, inputs, cards, modales, alerts reutilizables | Frontend | Pendiente | Humano/IA | Ninguna | Mantener modular, fácil de reutilizar, sin lógica de negocio | Archivos de componentes, estilos, documentación |
| Branding ligero | Colores, tipografías, espaciados mínimos | Frontend | Pendiente | Humano | Componentes UI básicos | No requiere flujos completos | Archivo de estilos, guía de colores/tipografías |
| Entorno de desarrollo | Levantar proyecto local con dependencias mínimas | Infraestructura | Pendiente | Humano/IA | Ninguna | Docker opcional, scripts claros | Dockerfile, scripts start, README |
| CI/CD básico | Pipeline que compile, ejecute pruebas y despliegue en testing | Infraestructura | Pendiente | IA | Entorno de desarrollo | GitHub Actions o equivalente, simple y modular | Archivo .yml CI/CD, documentación paso a paso |
| Servicios cloud provisionales | Selección de hosting, base de datos, almacenamiento | Infraestructura | Pendiente | Humano/IA | Ninguna | Escalable, barato, fácilmente cambiable | Documentación de servicios seleccionados, enlaces, justificación |
| Estructura base backend | Carpetas, módulos, convenciones | Backend | Pendiente | Humano | Ninguna | Evitar optimizaciones prematuras | Estructura de carpetas, README |
| Modelo de datos base | Definir entidades núcleo (solo lo esencial) | Backend | Pendiente | Humano | Estructura base backend | Flexible, editable | Diagrama simple de entidades, documentación |
| Autenticación mock | Sistema de login simple o simulado | Backend | Pendiente | IA/Humano | Estructura base backend | Nada de OAuth complejo | Código de autenticación temporal, scripts de prueba |
| Onboarding (texto) | Redacción de textos de bienvenida y guía rápida | Contenido | Pendiente | Humano | Ninguna | Editable, fácil de ajustar tras pruebas | Archivos de copy |
| FAQ inicial | Preguntas frecuentes básicas | Contenido | Pendiente | Humano | Ninguna | Base mínima, expandible | Documentación FAQ |
| Términos y condiciones (borrador) | Borrador editable de T&C | Contenido | Pendiente | Humano | Ninguna | No definitivo | Documento editable |
| Estrategia de lanzamiento (hipótesis) | Ideas de lanzamiento sin compromisos | Negocio | Pendiente | Humano | Ninguna | No campañas finales, solo hipótesis | Documento resumen, enlaces |
| Plan de adquisición de usuarios (borrador) | Canales a testear | Negocio | Pendiente | Humano | Ninguna | Solo exploración inicial | Documento resumen |
| Alianzas exploratorias | Contactos iniciales con escuelas de música | Negocio | Pendiente | Humano | Ninguna | Conversaciones exploratorias, no contratos | Lista de contactos, notas |
| Textos legales / Políticas (borrador) | Política de privacidad provisional | Contenido | Pendiente | Humano | Ninguna | Editable, no final | Documento editable |